AI Config Sync
最新全面审查与开发建议

审查基线：main / a95c7abfb9d6f9e7852aa6c6524a504d623c2a8f / v0.4.1 Safe Personal Beta

结论：安全基础已经明显成熟，可以作为个人测试版使用；但还不宜标记为“稳定 Beta”。当前最重要的不是增加更多 Agent，而是修复 Restore 确认流程、配置仓写锁、Git 来源完整性、Skill 原子部署和配置字段级权限。完成 P0 后再进入 Stage B。

一、综合评价

| 维度 | 评分 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 易用性 | 6.5 / 10 | 基础命令完整，但首次初始化、Plan 确认、Capture 分析流程仍偏复杂。 |
| 安全性 | 8.0 / 10 | 路径沙箱、Symlink 阻断、风险重算和限定 Commit 已建立；字段级权限和 Git 来源校验仍需加固。 |
| 稳定性 | 6.8 / 10 | Capture 事务较成熟；Restore 并发、覆盖式复制和 Source Cache 失败处理仍有风险。 |
| 功能性 | 6.5 / 10 | Skill/Marketplace 主链路可用；Inventory、Adopt、项目级部署和版本锁尚未完整。 |
| 工程质量 | 7.5 / 10 | 分层清楚、测试较多、跨平台 CI 已有；发布检查和真实 E2E 仍不足。 |
| 文档一致性 | 6.5 / 10 | README 与检查点清晰，但 Codex Hook、Capture 分析等说明与代码行为不完全一致。 |

二、当前已经做好的部分

✓ Capture 获取仓库锁后使用 try/finally，失败能够释放锁并精确回滚。

✓ Restore 已建立中央路径校验：Recipe、Vendored Source、目标目录和 Symlink 均有保护。

✓ Apply 会在 driver.apply 前重新读取 Recipe、重算风险并再次验证来源。

✓ capture --commit 只提交本次生成路径，并拒绝混入其他已暂存文件。

✓ Claude Plugin 内 Setup 默认只配置 Claude，Codex Hook 改为显式启用。

✓ npm Tarball Smoke、Plugin Validate、Node 18/20/22 与三系统测试矩阵已经建立。

✓ 跨电脑开发检查点文档已经形成，项目具备阶段性继续开发基础。

三、P0：进入稳定 Beta 前必须修复

| 问题 | 影响 | 优化建议 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Restore 先执行、后展示 Plan | runApplyLike 会先自动 Pull，再直接 Apply，最后才打印 Plan。用户看到的内容可能已经执行完；单独 plan 与 restore 之间也可能因 Pull 发生变化。 | 改为 Pull → 生成不可变 Plan → 展示 → 用户确认 → Apply。Plan 保存配置仓 Commit、Recipe Hash、Source Commit；Apply 前不一致则要求重新 Plan。 | 任何写入发生前用户已看到最终 Plan；修改远端仓或 Recipe 后旧 Plan 不能执行。 |
| Capture 与 Git Commit 不在同一写锁内 | commitCaptureItems 释放锁后才 commitPaths。第二个进程可在两者之间修改 resources.yaml，造成提交混入或 Commit Message 与内容不一致。 | 新增 config-repo write lock，覆盖 Capture、Secret Scan、Commit、可选 Push。所有会写私有仓的命令复用同一锁。 | 两个并发 capture --commit 不丢资源、不串提交、不混合 Commit Message。 |
| Git Source Cache 失败时可能继续使用错误内容 | Source URL/Ref 缺少严格校验；fetch/checkout/pull 使用 allowFail 且结果常被忽略；已有非 Git 缓存目录也可能直接被接受。 | 限制 URL 协议与仓库格式；拒绝前导 '-'、控制字符和内嵌凭据；Git 操作失败即阻断；验证最终 HEAD；为每个 Cache 加锁；非 Git Cache 删除或隔离。 | 错误 Ref、失败 Fetch、缓存 Remote 不匹配、非 Git 目录和并发 Clone 全部安全失败。 |
| Skill 部署采用覆盖复制，旧文件可能残留 | copyDirectory(force=true) 只覆盖同名文件，不删除新版本已移除的旧文件，导致 Drift 永远无法收敛，并可能保留废弃脚本。 | 将 Skill 部署改为临时目录校验 → 备份旧目录 → 原子替换整个目标目录。禁止直接叠加复制。 | 源目录删除文件后 Restore 会同步删除目标旧文件；失败时完整恢复旧目录。 |
| 允许写配置文件，但未限制可写字段 | 路径校验允许精确 config.toml/hooks.json，但 merge-toml 的 section/key、merge-json 的 value 仍可修改任意内容。 | 建立 Operation Policy：merge-toml 仅允许登记字段；hooks.json 使用专用 Managed Entry 合并；禁止通用 Recipe 任意改配置字段。 | 尝试修改模型、认证、沙箱或非受管 Hook 字段时被阻断；受管 features.hooks 与 SessionStart 仍可正常写入。 |

四、P1：个人日用体验与功能完整度

| 问题 | 现状/风险 | 优化建议 |
| --- | --- | --- |
| Desired 与 Installed 状态混淆 | scan/capture 主要用 state.installed 判断是否纳管；Capture 后未 Apply 的资源可能反复出现。 | Inventory 同时读取 resources.yaml、state.json 和本机目录，区分 Desired / Installed / External / Drift。 |
| 版本锁未形成闭环 | lock.yaml 主要被读取，Capture/Update/Apply 没有稳定写入 resolved commit/hash；锁定恢复不够确定。 | 每次成功解析来源后更新 lock.yaml；locked 必须校验精确 Commit；latest-confirm 先展示 Diff。 |
| update 命令报告不准确 | checkVersionPolicy 调用时没有 sourceRoot，常返回 unavailable；随后仍执行更新 Apply。 | 先解析每个 Source，再检查远端、当前 Commit 和 Lock；只有确认后更新。 |
| 文档与代码行为不一致 | README/USER_GUIDE 仍写 Codex Setup 会默认安装 Hook；Capture 文档把 --analyze 与 --yes 分成两次执行。 | 统一文档：Hook 需 --enable-codex-hook；未知布局使用 capture --analyze --yes，或实现提案持久化。 |
| Setup Preview 不是确认 | CLI 只是打印将修改内容，随后仍立即写入；--target 非法值也会被静默忽略。 | TTY 模式默认交互确认；非交互要求 --yes；--target 使用 choices 严格校验。 |
| 缺少一键初始化 | 用户仍需先准备私有仓、理解模板和路径。 | 新增 init 向导：本地仓/远端仓、Profile、Target、Hook Opt-in、Doctor，一次完成。 |
| Doctor 可能产生误报 | Windows 下直接 execFile ai-config-sync；未按启用 Target 判断 Hook；未给出可执行修复命令。 | 复用 runCommand/稳定 Shim；Target-aware；每个 WARN/ERROR 输出唯一修复建议。 |
| Symlink 扫描仍有边界 | 最大深度 12，读取目录失败会被忽略，可能出现深层链接或权限错误的 Fail-open。 | 遍历错误默认阻断；增加文件数、深度和总大小限制；Windows 使用 Junction/重解析点测试。 |
| Commit 失败后 Index 处理不完整 | git add 成功但 commit hook/身份配置失败时，本次文件会残留为 staged。 | 记录操作前 Index；Commit 失败时只恢复本次路径的 Index 状态。 |
| Project scope 只是 Schema | scope 支持 project/local，但 Driver 仍主要写用户目录，容易让配方看似支持但实际忽略。 | 未实现前在 Schema/Plan 中阻断；Stage B 再加入项目根发现和项目级目标路径。 |

五、稳定性与工程体系建议

| 主题 | 当前问题 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| Apply 并发控制 | Capture 有锁，Restore/Apply/Update 没有统一的本机写锁。 | 新增 home-target Apply Lock，避免两个会话同时修改 Skill、Hook 和 state.json。 |
| 发布检查不完整 | release:check 只执行 build、version check、test。 | 加入 typecheck、plugin validate、npm smoke、pack inspection、secret scan、git status clean。 |
| 真实 E2E 缺失 | CI 只覆盖隔离文件系统和命令 Smoke。 | 增加隔离 HOME 的 Claude CLI Fake E2E、Codex Setup/Restore E2E；真实工具测试放 nightly/manual。 |
| Secret Scan 覆盖不足 | CI 排除 Markdown，且依赖少量正则。 | 采用 gitleaks 或 trufflehog，测试 Token 用精确 Allowlist；文档也扫描。 |
| 缓存与备份清理 | Source Cache、Capture Backup、Apply Backup 缺少统一保留策略。 | 新增 gc 命令和容量上限；默认保留最近 N 个备份并支持 dry-run。 |
| 日志可诊断性 | 日志以文本为主，跨命令关联较弱。 | 增加 operationId/planId/backupId/commitSha 的结构化 JSONL 日志。 |

六、Stage B：Skill Inventory / Adopt / Deployment Model

| 能力 | 开发要求 |
| --- | --- |
| 统一 Inventory | 合并私有仓期望状态、本机实际目录、state.json 和来源信息。 |
| Adopt | 现有 Skill 一键纳管：已知 Git 记录来源；未知本地 Skill 确认后 Vendor。 |
| Deployment | 明确 sourceMode 与 deploymentMode；支持 Copy/Symlink，按平台能力回退。 |
| Scope | 支持 user/project，项目级操作必须绑定明确项目根。 |
| Enable / Disable | 停用只移除受管部署，不删除中心来源；启用可重建。 |
| Diff / Update | 来源 Commit、内容 Hash、本地修改三方比较；更新前展示 Diff。 |
| Group / Preset | 按开发场景批量启停 Skill；Profile 管环境，Preset 管 Skill 组合。 |
| 稳定 JSON 协议 | 为未来 CC Switch 或 GUI 提供 versioned JSON 输出、错误码和进度事件。 |

七、推荐开发顺序

| 阶段 | 范围 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 0.4.2 — Stable Beta Gate | 完成 5 项 P0；补 Apply Lock、完整 release:check 和关键 E2E。 | 安全、恢复和提交行为可预测。 |
| 0.5.0 — Stage B Core | Inventory、Adopt、Desired/Installed/Drift、原子 Copy Deployment。 | 普通 Skill 管理达到可日用。 |
| 0.5.1 — Deployment UX | Symlink、Project Scope、Enable/Disable、init/sync 简化命令。 | 首次使用与日常操作明显简化。 |
| 0.5.2 — Update & Lock | lock.yaml 闭环、远端更新检查、Diff、本地 Fork。 | 跨电脑恢复可确定复现。 |
| 0.6.x — 专用资源扩展 | 第三方 Hook、MCP、Instruction、更多 Agent。 | 在安全 Driver 模型上扩展。 |
| 之后 | CC Switch 适配层或 GUI。 | 核心引擎稳定后再集成。 |

八、下一轮建议拆分的开发任务

□ Ticket 1：Plan Snapshot + Apply Confirmation，禁止 Restore 先执行后展示。

□ Ticket 2：Config Repo Write Lock，覆盖 Capture → Commit → Push。

□ Ticket 3：Source Resolver Hardening，URL/Ref 校验、Cache Lock、HEAD 验证和 Fail-closed。

□ Ticket 4：Atomic Skill Deployment，目标目录整体替换并保证回滚。

□ Ticket 5：Managed Config Field Policy，限制 TOML/JSON 可管理字段。

□ Ticket 6：Inventory State Model，区分 Desired、Installed、External、Drift。

□ Ticket 7：Lockfile Lifecycle，实现 resolved commit/hash 的写入和更新。

□ Ticket 8：Docs/CLI UX Fix，Hook Opt-in、Analyze 流程、init 和严格参数校验。

九、稳定 Beta 验收标准

□ 用户在任何写入前看到最终且不可变的 Plan；Plan 过期会被拒绝。

□ 并发 Capture/Commit/Restore 不丢数据、不串提交、不破坏 state.json。

□ 恶意 URL、Ref、Cache、Symlink、Recipe Path 和配置字段全部安全阻断。

□ Skill 更新使用目录整体替换，旧文件不会残留，失败后 Hash 与原状态一致。

□ Capture 后不会重复提示同一资源未纳管；Inventory 状态可解释。

□ locked 资源在新电脑上恢复到同一 Commit 和内容 Hash。

□ Windows、Linux 至少完成 npm、Setup、Capture、Restore、Rollback 的隔离 E2E。

□ README、USER_GUIDE、CLI Help 与实际默认行为一致。

□ release:check 一条命令覆盖完整发布门禁，Git 工作区最终干净。

十、审查依据与限制

• 审查对象：GitHub main 最新提交 a95c7ab（Safe Personal Beta checkpoint）。

• 重点文件：README、USER_GUIDE、DEVELOPMENT_CHECKPOINT、CLI、Setup、Path Security、Plan/Apply、Capture、Git Sync、Source Cache、Drivers、Doctor、CI 与 Safe Beta 测试。

• GitHub Connector 未返回该提交的可见 Workflow Run/Combined Status，因此文档不能独立证明远程 CI 已通过。

• 本次为静态代码与测试设计审查；真实 Claude Code / Codex E2E 仍应在隔离 HOME 和真实工具环境中验证。